Semaine 6 du 09/03 au 15/03

Liste des principales taches realisees :

1. Migration du pipeline Windows vers Linux (AMD ROCm)

Creation du script setup_linux.sh pour automatiser l'installation sur Linux avec support GPU AMD RX 6800 via ROCm 6.2.

Creation de requirements-linux.txt adapte a l'environnement Linux/ROCm (PyTorch ROCm, SpeechBrain, VoiceFixer, Demucs, etc.).

Adaptation du code pour detecter automatiquement CUDA, DirectML ou CPU selon la plateforme.

2. Finalisation du pipeline d'inference complet (inference.py)

Implementation du pipeline hybride a 4 etapes : Demucs (debruitage) -> VoiceFixer (super-resolution 44.1 kHz) -> SpectralResUNet fine-tune -> MetricGAN+ (polissage PESQ).

Integration de SpeechBrain : SepFormer comme alternative a Demucs pour le debruitage, et MetricGAN+ pour l'optimisation perceptuelle PESQ en post-traitement.

Implementation du traitement par chunks avec overlap-add pour gerer les fichiers longs sans saturer la memoire.

Ajout de 5 metriques d'evaluation : PESQ (qualite percue), STOI (intelligibilite), SDR (distortion), LSD (distance spectrale), SNR.

Fonction d'evaluation automatique sur le dataset de validation avec comparaison avant/apres et export CSV.

3. Amelioration du dataset synthetique (create_dataset.py)

Ajout de 3 nouvelles degradations realistes pour simuler l'environnement radio militaire/aviation :

Bruit cockpit non stationnaire : moteur/turbine basse frequence, souffle aerodynamique, vibrations mecaniques avec enveloppe variable.

Reverberation cockpit : RIR synthetique simulant un espace confine (RT60 30-120 ms), early reflections, absorption HF.

AGC radio militaire : compression dynamique avec attack/release configurable, simulant le circuit emetteur.

Ajout des dropouts radio (pertes de paquets) avec fade-in/fade-out pour eviter les clics.

Dataset hybride : ~40% paires ATC reelles + ~60% synthetiques LibriSpeech, 3000 train / 300 val.

Support du profil de degradation calibre (genere par analyze_radio.py).

4. Amelioration de l'entrainement (train.py)

Ajout de la data augmentation en ligne : gain aleatoire, time shift, bruit additif leger.

Adaptation du nombre de workers selon l'OS (0 sous Windows, 4 sous Linux).

Support DirectML (AMD) avec fallback CPU pour les operations STFT non supportees.

5. Creation du package portable pour entrainement deporte

Package portable_package/ permettant d'entrainer le modele sur un PC GPU sans connexion internet.

Script bootstrap.py pour installer les dependances depuis des wheels pre-telecharges.

Instructions detaillees (INSTRUCTIONS.txt) pour le deploiement.

Soft skills developpes :

Cette semaine a necessite une approche methodique de portage multi-plateforme (Windows -> Linux) en anticipant les differences d'environnement (chemins, GPU drivers, dependances systeme). La creation du package portable a demande de se mettre a la place d'un utilisateur non-technique pour rediger des instructions claires. Le travail sur les degradations radio a necessite des recherches sur l'environnement reel des communications militaires (cockpit, emetteurs radio, propagation) pour creer des simulations realistes.

Hard skills developpes :

ROCm / AMD GPU : decouverte de l'ecosysteme ROCm pour l'entrainement deep learning sur GPU AMD (alternative a CUDA/NVIDIA). Comprehension des limitations (certaines operations PyTorch non supportees, fallback CPU necessaire pour STFT).

SpeechBrain : integration du framework SpeechBrain pour l'inference pre-entrainee (SepFormer, MetricGAN+). Comprehension de l'architecture SepFormer (Transformer-based source separation) et MetricGAN+ (GAN optimise sur metriques perceptuelles).

Traitement du signal avance : implementation de degradations realistes (AGC avec circuit attack/release, generation de RIR synthetique pour simulation de reverberation, bruit cockpit multi-composantes).

Metriques audio : approfondissement des metriques d'evaluation (PESQ ITU-T P.862, STOI, SDR via mir_eval, LSD) et de leur interpretation pour la super-resolution audio.

Pipeline ML robuste : overlap-add pour l'inference sur fichiers longs, gestion multi-device (CUDA/DirectML/CPU), packaging offline de dependances Python.

Photos / images / captures illustratives de la semaine :

Spectrogrammes avant/apres du pipeline complet montrant la reconstruction des hautes frequences (4-20 kHz) sur un enregistrement radio ATC.

Courbes de loss (training + validation) du SpectralResUNet montrant la convergence du modele.

Comparaison spectrale entre les degradations synthetiques et un vrai enregistrement radio pour valider le realisme des simulations.